Contrato Social

Kauan Polydoro

Misael Braga

#### Metodologia de trabalho

Scrum

#### Horário

Flexível

#### Duração da sprint

2 semanas.

#### Daily Meeting

Teremos reuniões diárias para sincronização do time de desenvolvimento. As reuniões irão ocorrer às 09h30 horas com duração máxima de 15 minutos, onde deverão estar presentes os desenvolvedores, o scrum master e opcionalmente Product Owner e Key Users.

Durante a reunião, será feita uma rodada onde cada dev deverá responder 3 perguntas:

* O que foi feito ontem?
* O será feito hoje?
* Tem algum bloqueio?

#### Sprint Review / Demo

Ao final de cada sprint, uma reunião ocorrerá onde os clientes serão convidados para prover *feedback* sobre os incrementos de software desenvolvidos no sprint atual. Horário à combinar com clientes.

#### Sprint Planning

No primeiro dia de cada sprint, ocorrerá uma reunião onde serão definidas quais as User Stories a serem trabalhadas, de acordo com a pontuação delas, a prioridade estabelecida pelos clientes e a disponibilidade dos desenvolvedores. A pontuação das User Stories será definida em conjunto utilizando o método Fibonacci.

#### Backlog Refinement

Reunião mensal para discussão do roadmap da aplicação e para que os desenvolvedores refinem as Tarefas/Stories solicitadas pelos clientes e pelo Product Owner, verificando a sua viabilidade. Devem participar da reunião PO, SM e Devs.

#### Definition of done

Testes unitários automatizados desenvolvidos, funcionalidade entregue e validada pelo cliente.